Raport z okresu 12.12 - 18.12

Zespół:

Anastazja – Grafika dla witryny

Michał Krzak – baza danych dla witryny

Szymon Feliks – style witryny

Wiktor Złotnik – struktura stron i podstron

MVP dla całego produktu to:

Minimalną wartością produktu jest posiadanie działających i wystylizowanych 4 podstron oraz strony głównej.

Działające połączenie z bazą danych, z której pobierane są produkty na podstrony.

Działający formularz, którego celem jest wstawienie danych adresata do tabeli.

Witryna ma swój slogan,logo oraz banner.

MVP dla tego sprintu:

Podczas tego sprintu rozwijamy witrynę poszerzając ją o pierwszą podstronę - Dom.html. Jej funkcjonalność będzie opierać się na wyświetleniu produktów do sprzątania w domu.

Tym samym wzbogacamy naszą bazę danych o bazę pięciu produktów z wyżej wymienionej kategorii.

Zwiększamy także zasób naszych grafik o wstępny projekt banneru.

WIP (Work In Progress):

- Stworzenie pierwszej podstrony

  - Stworzenie pliku dom.html i struktury strony

  - Dodanie placeholder’ów, w tym wypadku są to blanki dla obrazków produktów oraz ich opisów i cen

  - Wystylizowanie strony

- Rozwijanie bazy danych

  - Wzbogacenie bazy o pierwsze pięć produktów z kategorii dom.

- Stworzenie banneru

  - Dobór motywu,kolorów,tematyki

  - Grafika koncepcyjna

  - Wersja wstępna

  - Finalna grafika

WIP limits:

- Backlog product:

  - Dom.html

- Backlog stage:

    - Stworzenie dom.html i wystylizowanie

    - Stworzenie banneru

    - Uzupełnianie bazy danych

- In progres:

    - Struktura Dom.html

    - Style Dom.html

    - Produkty dla kategorii dom

    - Projektowanie banneru

- Review:

    - X

Increment sprintu

Incrementem dla tego sprintu jest rozwinięcie witryny o kolejną podstronę oraz przygotowywanie bazy danych z produktami, które mają wylądować na stronie. Incrementem jest poszerzenie ilości grafik możliwych do wykorzystania na stronie.

Daily sprinty:

Podczas tego sprintu ponownie udało nam się spotkać na jedno kilkunastu minutowe spotkanie. Podczas niego zrobiliśmy review wcześniej odhaczonych jako gotowe do przejrzenia elementów. Przeanalizowaliśmy naszą wspólną wizję i dalszy plan na rozwój projektu. Wybraliśmy, którą podstronę chcemy zrobić jako pierwszą i przeszliśmy do jej realizacji zostając przy tym samym podziale obowiązków.

Pozdrawiamy,

Michał Krzak, Szymon Feliks, Anastazja Łaskawa, Wiktor Złotnik,